بسم الله الرحمن الرحیم
طرح توجیهی مرغ گوشتی 30000 قطعه ای

جهت استفاده از تسهیلات بنگاههای اقتصادی کوچک زود بازده و کارآفرین

نام متقاضی :آقای برات علی کریمی
محل اجرا: خرمبید، اراضی شرف آباد ،پلاک 7/79
تنظیم : مهندس شفیعی
                                                                                                                      زمستان87
فهرست:

مقدمه.......................................................................................................................... 1
تشریح طرح...................................................................................................................1
ساختمان و تاسیسات .......................................................................................................2
ماشین آلات و تجهیزات.....................................................................................................3
کارکنان دایم طرح............................................................................................................4
هزینه های نقدی..............................................................................................................5

درآمد و تولیدات طرح........................................................................................................5
هزینه استهلاک وتعمیرات..................................................................................................5
تعداد و تغییرات جوجه گوشتی............................................................................................6
باز پرداخت تسهیلات کوتاه مدت..........................................................................................6
باز پرداخت تسهیلات بلند مدت............................................................................................6
حساب سودو زیان ویژه....................................................................................................7
پیش بینی گردش وجوه نقدی..............................................................................................8
خلا صه سرمایه گذاری طرح و منابع تامین آن......................................................................9
هزینه سرمای ای طرح در قالب مشارکت مدنی  ....................................................................9          

به نام خدا

مقدمه:

با توجه به رشد روزافزون جمعیت و نیاز بیشتر به پروتیین حیوانی و مواد مغذی و محدودیت به لحاظ مشکلات مراتع طبیعی کشور در خصوص تولید گوشت قرمز می بایست برای جبران این نقیصه افزایش تولید گوشت سفید را در اولویت برنامه های آتی دولت قرار دهیم.

تولید گوشت مرغ به دلیل طول دوره پرورش کوتاه و برگشت سریع سرمایه بسیار مناسب و اقتصادی و توجیه پذیر می باشد.

مصرف گوشت سفید به دلیل داشتن چربی کمتر و پروتیین بیشتر نسبت به گوشت قرمز و همچنین هماهنگی  با توان مالی ،احتیاجات ،سلیقه ذایقه مردم روز به روز بیشتر می شود.

امید است ما نیز بتوانیم در این امر مهم گامی موثر برداریم و در رفع احتیاجات خود ، خانواده و کشور عزیزمان سهیم باشیم.

تشریح طرح:

عملیات طرح شامل احداث سه سالن به مساحت کل 3150  متر مربع با مصالح بلوک سیمان و ورق گالوانیزه وپشم شیشه و انباردان به مساحت 360 متر مربع با مصالح بلوک سیمان و ورق گالوانیزه وساختمان مدیریت و کارگری به مساحت 100 مترمربع از اجرا تا نازک کاری و سقف سبک  و انبار تاسیسات و موتورخانه به مساحت 12 متر مربع  در زمینی به مساحت12000 متر مربع ( اجاره ای ) می باشد. همچنین شبکه ترانس 400 متر و امتیاز آبفا نیز 400 تا محل می باشد.

که پس از تکمیل طرح با خرید31800 قطعه جوجه گوشتی پرورش شروع شده که در طول هر دوره با احتساب دوره نظافت و آماده سازی سالن جهت جوجه ریزی مجدد 90 روز برآورد شده که بر این اساس می توان در هر سال 4 دوره جوجه ریزی نمود. میانگین وزن پایان هر دوره 2.2 کیلوگرم و میزان تلفات6% در نظر گرفته می شود.هر دوره 52 روز در نظر گرفته شده است.

در این طرح 3   نفر به عنوان کارکنان دایم طرح با حقوق مصوب اداره کار معادل 2300و2400 هزار ریال در هر ماه به مدت یک سال و 2 نفر به عنوان کارکنان موقت طرح با حقوق 450هزار ریال در ماه و به مدت 8 ماه در سال مشغول به کار هستند.

میزان سرمایه گذاری در قالب مشارکت مدنی در این طرح36/4245 میلیون ریال برآورد شده که 3600 میلیون ریال از تسهیلات بانکی و مابقی توسط متقاضی تامین می گردد.

با توجه به اینکه تولیدات طرح در هر سال 4506000 هزار ریال  محاسبه گردیده و استهلاک در هر سال 167315 هزار ریال تخمین زده شده است در نتیجه سود هر دوره با توجه به پرداخت تسهیلات بانکی متغییر برآورد میگردد. که در جدول صفحه 8 طرح برآورد شده است.

تسهیلات بانکی طبق طرح های بنگاه های اقتصادی کوچک زود بازده و کارآفرین با احتساب وام بلند مدت با سود10%و باز پرداخت  به مدت 6 سال و همچنین وام کوتاه مدت با سود 10% و باز پرداخت به مدت 2 سال  میباشد .

                                                                1

ساختمان و تاسیسات   

                                                          ( هزار ریال)
	شرح
	واحد
	قیمت واحد
	قیمت کل

	
	
	
	

	سالن پرورش
	3150
	800
	2520000

	انباردان
	360
	900
	324000

	ساختمان مدیریت و کارگری
	100
	1700
	170000

	انبار تاسیسات و موتورخانه
	12
	500
	6000

	انشعاب برق و ترانس
	1
	90000
	90000

	کابل کشی و تابلو برق
	1
	80000
	80000

	منبع اب هوایی
	1
	20000
	20000

	منبع سوخت
	2
	6000
	12000

	لوله کشی اب
	1
	40000
	40000

	لوله کشی سوخت
	1
	4000
	4000

	محوطه سازی و فضای سبز
	3000
	5
	15000

	دیوار کشی
	350
	230
	80500

	تسطیح
	12000
	0.6
	71000

	امتیاز آبفا
	1
	
	40000

	حفرچاه فاضلاب
	45
	160
	7200

	حفر چاه دفن لاشه
	12
	400
	4800

	حوضچه ضدعفونی
	30
	130
	3900

	منبع اب 1000 لیتری سالن
	3
	1200
	3600

	وان تهیه دارو و واکسن
	3
	800
	2400

	هیترخانه
	36
	400
	14400

	حوضچه زیر اب پوشال
	30
	150
	4500

	زمین 
	12000
	0.4
	4800

	پیش بینی نشده 2.5%
	
	
	3449500

	جمع کل
	
	
	3454300


                                                                        2

ماشین آلات و تجهیزات                                                      (هزار ریال)

	شرح
	 تعداد 
	قیمت واحد
	قیمت کل

	
	
	
	

	موتور ژنراتور اضطراری
	1
	70000
	70000

	سمپاش  موتوری فرغونی
	1
	6000
	6000

	وانت نیسان سایپا
	1
	150000
	150000

	الکترو موتور کوچک یک اینچ
	2
	1000
	3000

	آسیاب میکرو بالابر 3 متری
	1
	42000
	42000

	هواکش 140*140
	12
	4800
	57600

	هواکش80*80
	7
	2500
	22500

	دانخوری اتوماتیک 2 گیربکس
	3
	64000
	192000

	آبخوری اتوماتیک
	360
	50
	18000

	آبخوری دستی
	300
	15
	4500

	سیستم پوشال کامل
	72
	250
	18000

	هیتر 150000 کیلو کالری
	6
	18400
	110400

	شعله افکن
	2
	250
	250

	کپسول آتشنشانی 12 کیلویی
	8
	400
	3200

	باسکول بی نظیر 200 کیلویی
	1
	2200
	4400

	آبگرمکن گازی
	2
	2000
	6000

	کولر سپهر الکتریک 5000
	2
	2200
	2200

	اجاق گا زچهار شعله معمولی
	1
	1400
	1400

	قفس حمل مرغ
	20
	180
	5400

	دستگاه اسپری واکسن
	1
	800
	800

	سمپاش پشتی دستی
	1
	1200
	1200

	کپسول گاز11 کیلویی
	3
	200
	800

	یخچال ازمایش
	1
	3500
	7000

	بخاری گازی نیک کالا
	2
	1400
	2800

	تلوزیون 21 اینچ
	1
	3000
	3000

	وسایل ابزار کار از قبیل فرغون-بیل-
	3
	2000
	6000

	دانخوری دستی
	360
	12
	4320

	پایه فنس کشی جهت تقسیم بندی جوجه
	6
	600
	7200

	وسایل رفاهی کارگران مثل پتو 
	4
	2000
	8000

	پیش بینی نشده 2.5%
	
	
	37898

	جمع کل
	
	
	795868


                                                                  3

کار کنان دایم طرح 
                                                                    (هزار ریال)
	شرح
	تعداد
	حقوق ماهیانه
	حقوق سالیانه

	
	
	
	

	مدیر طرح(کارشناس دامپروری) نیمه وقت
	1
	450
	1800

	دکتر دامپزشک نیمه وقت
	1
	450
	1800

	کارگر واحد تهیه دان
	1
	2300
	27600

	کارگر ماهر
	1
	2400
	28800

	نگهبان
	1
	2300
	27600

	بیمه اجتماعی سهم کارفرما 23%
	
	
	19320

	پاداش و عیدی معادل 35%حقوق سالیانه
	
	
	28000

	جمع کل
	
	
	134920


                                                                 4

هزینه های نقدی

                                                                                                                   (  هزار ریال)

	شرح
	تعداد
	بهای واحد
	مبلغ یکدوره
	مبلغ یکساله

	
	
	
	
	

	خرید جوجه یک روزه گوشتی
	31800
	3500
	111300
	445200

	خرید دان کیلوگرم
	128400
	4500
	577800
	2311200

	حمل بیمه وجوجه
	31800
	800
	25440
	101760

	واکسیناسیون و دارو
	31800
	1270
	40386
	161544

	سمپاشی و تمیز کردن سالنها
	31800
	58
	4/1844
	6/7377

	پوشال خرید یا بستر
	31800
	58
	4/1844
	6/7377

	حقوق عیدی و پاداش پرسنل
	5
	
	28900
	115600

	بیمه اجتماعی سهم کارفرما
	3
	
	4830
	19320

	آب و برق مصرفی
	31800
	46
	1463
	5852

	سوخت
	31800
	530
	16854
	67416

	تعمیرات
	
	
	31537
	126150

	جمع کل
	
	
	842199
	3368797


درآمد و تولیدات طرح                                                         (هزارریال)
	شرح
	بهای واحد
	یک دوره
	یک سال

	
	
	مقدار
	ارزش
	مقدار 
	ارزش

	گوشت نیمچه
	16500
	660000
	1089000
	246000
	4356000

	کود مرغ
	30000
	125
	37500
	500
	150000

	جمع کل
	
	
	1126500
	
	4506000


برآورد هزینه استهلاک و تعمیرات                                                                   ( میلیون ریال)
	شرح
	سرمایه گذاری
	استهلاک
	تعمیرات ونگهداری
 

	
	
	درصد
	ارزش
	درصد
	ارزش

	ساختمان و تاسیسات
	34564300
	3.3
	113992
	2.5
	86357

	ماشین الات و تجهیزات
	795868
	6.7
	53323
	5
	39793

	جمع کل
	 
	 
	
	 
	126150


                                                                  5      

تعداد و تغییرات جوجه گوشتی یک دوره و یکسال                                        (هزار ریال)
	شرح
	درصد
	تعداد
	باقیمانده یک دوره
	باقیمانده یک سال

	
	
	
	
	

	تعداد جوجه در موقع شروع
	100
	318000
	31800
	127200

	تلفات تا 55 روزگی
	6
	1800
	30000
	120000

	تعداد متوسط جوجه در طی دوره پرورش
	 
	
	30900
	123600

	تعداد متوسط جوجه در اخر دوره پرورش
	 
	
	30000
	120000

	
	
	
	
	


پیش بینی بازپرداخت تسهیلات کوتاه مدت                         (  هزار ریال)                                                    
	سال
	درصد
	اصل وام
	سود وام10%
	جمع اصل وسود

	
	
	
	
	

	اول
	
	350000
	70000
	420000

	دوم
	
	350000
	35000
	385000

	جمع کل
	
	700000
	105000
	805000


بازپرداخت تسهیلات بلند مدت                                                     (هزار ریال)
	تاریخ باز پرداخت
	اصل تسهیلات
	سود10%
	اصل وسود

	
	
	
	

	سال اول
	660000
	396000
	1056000

	سال دوم
	660000
	330000
	990000

	سال سوم
	660000
	264000
	924000

	سال چهارم
	660000
	198000
	588000

	سال پنجم
	660000
	132000
	792000

	سال ششم
	660000
	66000
	726000

	اصل وام
	3600000
	
	

	سود دوران سازندگی
	360000
	
	

	جمع کل
	3960000
	1386000
	5346000

	
	
	
	


                                                                         6

حساب سود وزیان ویژه                                                       (هزار ریال)
	شرح
	سال اول
	سال دوم
	سال سوم
	سال چهارم
	سال پنجم
	سال ششم

	
	
	
	
	
	
	

	درامد نقدی
	4506000
	4506000
	4506000
	4506000
	4506000
	4506000

	کسر می شود هزینه های جاری
	3368797
	3368797
	3368797
	3368797
	3368797
	3368797

	مازاد نقدی عملیات
	1137203
	1137203
	1137203
	1137203
	1137203
	1137203

	منظور می گردد استهلاک
	167315
	167315
	167315
	167315
	167315
	167315

	سود تسهیلات بلند مدت
	396000
	330000
	264000
	198000
	132000
	66000

	سود تسهیلات کوتاه مدت
	70000
	35000
	
	
	
	

	سود(زیان) ویژه
	503888
	604888
	705888
	771888
	837888
	903888

	درصد سود اوری
	15%
	18%
	21%
	23%
	9/24%
	8/26%


                                                                           7

پیش بینی گردش وجوه نقدی

                                                                                                       (هزار ریال)

	شرح
	سال اول
	سال دوم
	سال سوم
	سال چهارم
	سال پنجم
	سال ششم

	
	
	
	
	
	
	

	منابع سود وزیان ویژه
	503888
	604888
	-
	-
	-
	-

	برگشت می شود استهلاک
	167315
	167315
	167315
	167315
	167315
	167315

	نتیجه عملیات نقدی
	671203
	772203
	-
	-
	-
	-

	سرمایه گذاری متقاضی
	793047
	-
	-
	
	-
	-

	تسهیلات بلند مدت بانکی
	3960000
	-
	-
	-
	-
	-

	تسهیلات کوتاه مدت بانکی
	700000
	-
	-
	-
	-
	-

	جمع وجوه نقدی
	6124250
	-
	-
	-
	-
	-

	کسر می شود هزینه های سرمایه ای
	245016
	-
	-
	-
	-
	-

	بازپرداخت اصل تسهیلات بلند مدت
	660000
	660000
	660000
	660000
	660000
	660000

	بازپرداخت اصل تسهیلات کوتاه مدت
	350000
	350000
	-
	-
	-
	-

	برداشت سود
	79305
	79305
	79305
	79305
	79305
	79305

	مازاد(کمبود) نقدی
	784777
	-237797
	133898
	199898
	265898
	331898

	مازاد انباشته نقدی
	784777
	546980
	680878
	880776
	1146674
	1478572


                                                       8

خلا صه سرمایه گذاری طرح و منابع تامین آن

                                                                               (هزار ریال)

	عنوان
	سرمایه گذاری قبلی
	سرمایه گذاری جدید
	جمع کل

	ساختمان و تاسیسات و زمین
	4800
	3449500
	3449500

	ماشین آلات و تجهیزات
	
	795868
	795868

	سرمایه در گردش
	
	842199
	842199

	هزینه مقدماتی
	5000
	
	5000

	سود دوران مشارکت
	
	360000
	360000

	جمع
	5480
	5447567
	5453047

	سهم الشراکه بانک در تسهیلات بلند مدت
	
	3960000
	3960000

	سهم الشراکه بانک در تسهیلات کوتاه مدت
	
	700000
	700000

	سهم الشراکه متقاضی
	5480
	787567
	793047

	جمع کل
	5480
	5447567
	5453047


هزینه سرمای ای طرح در قالب مشارکت مدنی            

                                                                                   (هزار ریال)

	عنوان
	سرمایه گذاری قبلی
	سرمایه گذاری جدید
	جمع کل

	ساختمان و تاسیسات و زمین
	4800
	3449500
	3449500

	ماشین آلات و تجهیزات
	
	795868
	795868

	جمع
	4800
	5447567
	5453047

	سهم الشراکه بانک در تسهیلات بلند مدت
	
	3600000
	3600000

	سهم الشراکه متقاضی
	4800
	645368
	650168

	جمع کل
	4800
	4245360
	425168


